软件和信息服务业节能评测规范制定工作方案

为落实“关于加快推进软件和信息服务业节能工作的意见”相关的节能工作，编写软件和信息服务业节能评测规范工作实施方案，确保软件和信息服务业节能评测规范制定工作的有序推进，我们确定本工作方案：

一、软件和信息服务业节能评测规范制定组成员：

我们前期已发送落实“意见”通知的软件和信息服务业相关企业约73家，其中800吨标准煤以上用能单位32家，2000吨以上重点用能单位31家，节能服务单位10家。汇总以上单位报送的软件和信息服务业节能评测规范申请表，根据汇总情况，经筛选确定软件和信息服务业节能评测规范制定小组，成员构成如下：

牵头单位：中关村光电产业协会，协助单位：工信部电信研究院

指导单位：市经信委节能环保处和软件处

专家：工信部电信研究院蒋京鑫、工信部电信研究院郭伟祥、清华大学李震、工信部泰尔实验室桑立宏.齐曙光.刘亦珩、中科院韩银河

重点用能及用能单位代表：北京电信、北京移动、全路通、中金数据、北京联通、民航信息、歌华、中电华通、亚太中立、世纪互联、信息安全容灾备份中心、

节能服务单位代表：朗波尔、时代嘉华、联方云天、云端时代、航材百慕、东方信联、融合创、纳源丰

二、软件和信息服务业节能评测规范制定工作小组构成及分类：

分为两部分，一部分为节能评测内容及标准规范制定，一部分为节能评测管理办法规范制定，节能评测内容及标准规范制定分为5个小组（分别为：数据中心节能制定规范小组、电源节能制定规范小组、基站节能制定规范小组、办公节能制定规范小组、驻地网节能制定规范小组，由参与单位负责起草，经讨论会确定）；节能评测管理办法规范制定由牵头单位、协助单位和专家负责起草，由讨论会确定。

三、软件和信息服务业节能评测规范小组工作进度：

- 8月22日-8月24日初次组织召开节能评测规范会议：

- 会议地点：北京鸿翔大厦（海淀区龙祥路15号）

- 会议具体时间：

8月22日（周三）13:30-14:00召开北京市软件和信息服务业节能评测规范启动大会；（13：00签到）

8月22日（周三）14:00-18:00召开数据中心组节能评测规范提纲及起草工作会；

8月23日（周四）9:00-12:00召开电源组节能评测规范提纲及起草工作会；（8:30签到）

8月23日（周四）14:00-18:00召开基站组节能评测规范提纲及起草工作会；（13:30签到）

8月24日（周五）9:00-12:00召开驻地网组节能评测规范提纲及起草工作会；（8:30签到）

8月24日（周五）14:00-18:00召开办公组节能评测规范提纲及起草工作会。（13:30签到）

- 8月27日-9月17日承担起草工作的负责人编写相关评测规范内容；

- 9月20-23日报材料，并整理；

- 9月24日召开评测规范初稿讨论会；

- 9月27日-10月12日修改；

- 10月15-17日报材料，并整理;

- 10月19日召开评测规范终稿会，并结题。