中关村光电产业协会

北京市软件和信息服务业节能评估测试规范起草工作组

首次会议纪要

2012年8月22-24日，北京市软件和信息服务业节能评估测试规范起草工作组在北京鸿翔大厦召开了首次会议，24家单位共38名代表参加了会议（详见附件2）。

1．概述

为落实北京市“关于加快推进软件和信息服务业节能工作的意见”（京经信委发〔2012〕54号）相关的节能工作，中关村光电产业协会于2012年8月22-24日在北京召开了《北京市软件和信息服务业节能评测规范》起草工作组首次会议。会议主要讨论了北京市软件和信息服务业节能评估测试规范提纲并落实起草工作。项目启动大会由中关村光电协会徐斌秘书长主持；市经信委杨靖国副处长到会并做出相关指示；工业和信息化部电信研究院蒋京鑫主任介绍了节能测试评估规范起草相关工作。

2．节能评估测试规范起草计划及任务分工

（1）数据中心节能测试评估规范

由项目牵头单位完成规范整体编写，请相关单位完成如下工作，并及时反馈至项目负责人：

- 请各单位统计自己各IDC的PUE1值；

- 清华大学负责提供“空调能耗/IT 能耗”参考限值；

- 泰尔实验室负责提供“电源能耗/IT 能耗”参考限值；

- 朗波尔负责提供“照明能耗/IT 能耗”参考限值；

- 计算所负责起草第6章计算能效部分。

（2）基站节能测试评估规范

由项目牵头单位完成规范整体编写，请相关单位完成如下工作，并及时反馈至项目负责人：

- 标杆站目前主要监测哪些指标；

- 其它站主要监测哪些指标；

- 基站监测设施建设的规划；

- 2011年企业基站年度总能耗；

- 2011Äê¸÷Àà±ê¸ËÕ¾µÄÃèÊö£¨ÖÁÉÙ°üÀ¨ÔØÆµÊý¡¢ÌìÏß¹¦ÂÊ£©¡¢Äê¶ÈÄÜºÄ¡¢ÊýÁ¿£»

- 网络服务用户数。

（3）电源节能评估测试规范

由项目牵头单位完成规范整体编写，请相关单位完成如下工作，并及时反馈至项目负责人：

- “功率为100KW-500KW的项目可参加示范工程申报，500KW以上项目必须参加节能评估”请相关单位调研该数据的合理性；

- 请三德普华支持第8章供电系统的电磁辐射环境影响以及电能质量评测一章的编写。

（4）办公节能评估测试规范

由项目牵头单位完成规范整体编写。

（5）驻地网节能评估测试规范

由项目牵头单位完成规范整体编写，请东方信联负责第6章网络规划合理性评审的编写。

3. 总结

本次会议在各位代表共同努力下，获得圆满成功。

请各相关单位在9月15日之前将任务分工中的相关资料反馈至项目负责人处，若有疑问请及时与项目负责人联系。

郭伟祥：

电  话：13426059021    68094183

邮  箱：guoweixiang@chinattl.com

齐曙光：

电  话：13811458535

邮  箱：qishuguang@catr.cn

罗娅青：

电  话：13683290510    82028905

邮  箱：luoyaqing01@163.com

各项目负责人及起草组成员见附件1；

会议代表名单见附件2；

各项目框架稿见其它附件。

- 二〇一二年八月二十七日

附件1：项目负责人及起草组成员

- 数据中心

负责人：郭伟祥

起草组成员：李震、韩银河、桑立宏、赵晓峰、刘文静、王蕾、马跃、张刚尔、武铁军、高超、李艳芳、王志强、张涛、陈钊、张卫成、游方、王学军

- 基站

负责人：郭伟祥

起草组成员：刘亦珩、李彤、王蕾、黄千芮、杨振泼、张卫成、梁为廷、游方

- 电源

负责人:齐曙光

起草组成员：桑立宏、刘亦珩、李彤、马跃、范伟、王志强、游方、杨景、刘文静、任磊

- 驻地网

负责人：郭伟祥

起草组成员：武红光、李延福、刘文静

- 办公

负责人：郭伟祥

起草组成员：武红光、田萌、高超、陈绍军、刘文静

附件 2：会议代表名单

| 北京市软件和信息服务业节能评测规范起草工作组首次会议代表名单 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序 号 | 姓 名 | 单位名称 |  |
| 1 | 杨靖国 | 北京市经济和信息化委员会 |  |
| 2 | 徐 斌 | 中关村光电产业协会 |  |
| 3 | 罗娅青 | 中关村光电产业协会 |  |
| 4 | 蒋京鑫 | 工业和信息化部电信研究院 |  |
| 5 | 郭伟祥 | 工业和信息化部电信研究院 |  |
| 6 | 李 震 | 清华大学 |  |
| 7 | 韩银河 | 中科院计算所 |  |
| 8 | 齐曙光 | 工信和信息化部泰尔实验室 |  |
| 9 | 桑立宏 | 工信和信息化部泰尔实验室 |  |
| 10 | 刘亦珩 | 工信和信息化部泰尔实验室 |  |
| 11 | 赵晓峰 | 中国电信股份有限公司北京分公司 |  |
| 12 | 唐 诣 | 中国电信股份有限公司北京分公司 |  |
| 13 | 李 彤 | 中国电信股份有限公司北京分公司 |  |
| 14 | 武红光 | 中国电信股份有限公司北京分公司 |  |
| 15 | 郭再和 | 北京全路通信信号研究设计院有限公司 |  |
| 16 | 刘文静 | 中金数据系统有限公司 |  |
| 17 | 王 蕾 | 中国联通网络通信有限公司北京市分公司 |  |
| 18 | 马 跃 | 中国民航信息网络股份有限公司 |  |
| 19 | 游 方 | 北京歌华有线电视网络股份有限公司 |  |
| 20 | 张刚尔 | 中电华通通信有限公司 |  |
| 21 | 黄千芮 | 中电华通通信有限公司 |  |
| 22 | 范 伟 | 中电华通通信有限公司 |  |
| 23 | 田 萌 | 中电华通通信有限公司 |  |
| 24 | 武铁军 | 北京亚太中立数据中心有限公司 |  |
| 25 | 高 超 | 北京朗波尔光电节能科技有限公司 |  |
| 26 | 李艳芳 | 北京朗波尔光电节能科技有限公司 |  |
| 27 | 王志强 | 联方云天科技（北京）有限公司 |  |
| 28 | 陈 源 | 北京云端时代科技有限公司 |  |
| 29 | 陈绍军 | 北京云端时代科技有限公司 |  |
| 30 | 杨振波 | 北京航材百慕新材料技术工程股份有限公司 |  |
| 31 | 李延福 | 北京东方信联科技有限公司 |  |
| 32 | 张 涛 | 北京市信息安全容灾备份中心 |  |
| 33 | 陈 钊 | 北京市信息安全容灾备份中心 |  |
| 34 | 梁 斌 | 北京融和创科技有限公司 |  |
| 35 | 张卫成 | 北京融和创科技有限公司 |  |
| 36 | 王学军 | 中国移动通信集团北京有限公司 |  |
| 37 | 任 磊 | 北京三德普华科技有限责任公司 |  |
| 38 | 梁为廷 | 北京纳源丰科技发展有限公司 |  |